| Título del Proyecto: |  | Plataforma Web Integrada para la Gestión de Personal y Talento Humano |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador: | Edison Macas Estrada |  |  | Fecha: | 23 de octubre de 2025 |
| Director del proyecto: |  |  | Daniel Campoverde | Cliente: | Punto Pymes |

Propósito o Justificación del proyecto

Actualmente, las empresas utilizan sistemas separados que dificultan la gestión y la integración con las áreas financieras. La solución propuesta permitirá centralizar la información del personal, controlar asistencias y evaluar el desempeño mediante indicadores personalizables, además de ofrecer una aplicación móvil con geolocalización y validación biométrica. Con ello, se pretende mejorar la eficiencia, reducir la duplicidad de tareas y facilitar la toma de decisiones en las organizaciones.

Descripción del proyecto

El proyecto  consistirá en una plataforma web y una aplicación móvil complementaria que permitirá:

- Registrar información completa del personal (datos personales, socioeconómicos y laborales).

- Gestionar el control de asistencia mediante geolocalización, validación facial , por huella digital, creación de códigos QR  (estos servicios ya están incluidos en celulares )

- Administrar vacaciones, permisos y horas extras.

- Evaluar el desempeño del personal mediante indicadores (KPIs) configurables.

- Integrar datos financieros y de productividad con sistemas ERP externos mediante APIs REST.

El desarrollo utilizará tecnologías modernas como Node.js, Angular y PostgreSQL, con arquitectura modular para facilitar futuras ampliaciones.

Requerimientos de alto nivel

- Registro digital de empleados con clasificación por cargo, rol y departamento.

- Módulo de control de asistencia y gestión horaria.

- Panel de gestión de talento humano con KPIs personalizables.

- Integración con ERP mediante API REST segura.

- Aplicación móvil con geolocalización y autenticación biométrica.

- Dashboard de reportes y análisis de rendimiento

Riesgos de alto nivel

Fallos en la integración de APIs con ERP externos.

Riesgos de seguridad de datos personales y laborales.

Dificultades en la adopción del sistema por parte de los usuarios.

Cambios normativos laborales (trabajo por horas, teletrabajo, etc.) que afecten el diseño funcional.

Objetivos del proyecto

| Objetivo | Criterios de Éxito | Persona que aprueba |
| --- | --- | --- |
| Alcance: |  |  |
| El proyecto abarca el desarrollo de una plataforma web con módulos de Gestión de Talento Humano y Control de Personal, junto con una aplicación móvil complementaria | Plataforma robusta, segura, con fácil operabilidad y adaptable a futuros cambios | Responsable de Punto Pymes |
| Tiempo: |  |  |
| 4 meses | Desarrollar la plataforma en el tiempo establecido | Responsable de Punto Pymes |
| Costo: |  |  |
| $6000 | No exceder el presupuesto | Líder del Proyecto |
| Otros: |  |  |
| ninguno | ninguno | ninguno |

Hitos

| Resumen de hitos | Fecha |
| --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | Octubre 2025 |
| Diseño de arquitectura del sistema | Noviembre 2025 |
| Desarrollo del prototipo web | Noviembre 2025 – Diciembre 2025 |
| Integración y pruebas con ERP | Febrero 2026 |
| Presentación final del proyecto | Febrero 2026 |

Presupuesto estimado

El desarrollo se realizará con recursos propios y herramientas de software libre, por lo que no se contempla un costo económico directo. Los recursos principales corresponden al tiempo de desarrollo y pruebas, estimado en aproximadamente 160 horas de trabajo técnico

Interesados clave

| Interesado | Rol |
| --- | --- |
| Patrocinador (empresa) | Financiación y aprobación del aprobacion |
| Director del proyecto (UTPL) | Coordinación técnica y metodológica |
| Equipo de desarrollo | Diseño, programación y pruebas |
| Cliente final | Usuario operativo y validador del sistema |

Autoridad del director de proyecto

Sobre contratación de personal

ninguno

Gestión de variaciones del presupuesto

ninguno

Decisiones técnicas

En coordinación con Punto pymes

Resolución de conflictos

Los conflictos se resolverán mediante reuniones conjuntas entre el patrocinador, el director del proyecto y los equipos técnicos. En caso de desacuerdo, se escalará al comité de coordinación institucional.

Aprobaciones

| Firma del director de proyecto |  | Firma del Patrocinador |
| --- | --- | --- |
| Nombre del director del proyecto |  | Nombre del patrocinador |
| Fecha: |  | Fecha: |